广州软件学院

本科毕业论文（设计）中期检查表

| 学生姓名 | 詹仕杰 | 专业 | 计算机科学与技术 | 学号 | 2240709305 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 王建红 | 所在学院 | 软件与人工智能学院 |  |  |
| 题目 | 摄影器材交易系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| 开题以来课题进展情况及已取得的阶段性成果： 完成系统全角色需求调研与分析，明确10个功能模块业务逻辑及跨模块交互流程；基于Vue3+Spring Boot搭建前后端分离框架，依据 ER 图设计数据库与数据表；实现普通用户端三大核心场景模块，涵盖商品查看、分类筛选、详情浏览、收藏、购物车、订单、模拟支付及个人信息管理等功能，完成3轮需求复盘，同步整理相关原始数据，符合任务书阶段性开发要求。 存在问题及解决思路： 目前租赁模块的租期计算与押金管控逻辑未达任务书标准，二手器材专区的质检背书功能缺乏实操方案，且前后端数据交互偶有卡顿。计划参考任务书里的行业调研数据，制定标准化租期计算规则；引入二手器材质检分级标准，开发质检报告上传与展示功能；优化MyBatis数据访问效率，通过Pinia统一状态管理解决交互卡顿问题。 下一阶段工作计划和研究内容： 按实际开发进度，1月31日前完成商家用户端商品发布、商品管理、库存管理、订单管理、店铺信息管理的开发，实现和普通用户端的联动交互，完成管理员端用户管理、商品审核、商品分类管理。2月中旬完成系统集成测试与性能优化，重点校验跨模块联动性；2月25日前按要求撰写毕业论文初稿，梳理核心技术实现细节与系统架构设计，确保初稿重复率＜30%，同步完成维普系统第3-5次进度报告。 学生签名：詹仕杰 2025年12月28日 |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见（包括对进度、质量、工作态度、学习纪律的评价以及建议等）： 五号宋体，行距23磅，首行顶格填写，系统会自动空两字符，字数150-200字（教师填写，此表由维普导出） 指导教师签名：年 月 日 |  |  |  |  |  |