广州软件学院

毕业论文（设计）进度报告记录表

| 姓名 |  |  | 学号 |  | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 |  | 高校暑期三下乡管理系统设计与实现 |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年10月20日 报告和交流内容：确定毕设题目为“高校暑期三下乡管理系统设计与实现”。该系统旨在通过信息化手段提升社会实践的组织效率与管理水平。系统设计通常采用B/S架构，结合前后端分离模式，以Java语言为基础，主流框架包括SpringBoot或JSP与SSM框架（Spring+MyBatis）。开发环境多基于JDK 1.8、Tomcat服务器及MySQL数据库，IntelliJ IDEA等工具。 ‌并要求其深入系辅导员中去了解三下乡的管理过程 , 理解需求，收集资料，做好系统设计的构想。 解决问题的情况：最终确定以“高校暑期三下乡管理系统设计与实现”作为研究课题。明确要求采用前后端分离架构搭建开发环境 ，技术实现上，SpringBoot方案采用MVC设计模式，通过RESTful API实现前后端交互，强调代码可维护性与快速部署；3 数据库设计需遵循规范化原则，通过实体关系模型确保数据一致性，例如设计用户表、活动表、团队表及日程表等核心数据结构。‌ |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年10月28日 报告和交流内容：下达毕业设计任务书，确定系统功能模块：攻略发布、用户管理、景点管理、评论管理、内容审核、数据统计、个人中心以及权限管理。制定了详细的时间规划表：系统核心功能的设计、中期检查、论文初稿完成、查重检测和答辩，都有详细的时间安排，要求我们按时间规划表进行设计。 解决问题的情况：明确设计任务和设计规划表安排：2024年11月10前完成系统开发框架的搭建；2024年12月20日前完成核心功能的系统设计以及编码实现；2025年1月20日前完善系统功能设计并参加中期检查； 2月20日前进一步完善作品； 3月10日前完成论文初稿撰写与改进； 3月30日前完善论文并完成论文提交，同时要进类型查重检测和AIGC检测；25年4月末准备答辩并提交论文相关资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年11月20日 报告和交流内容：设计过程指导。系统功能模块围绕用户角色展开，主要拥有以下功能：项目管理、活动评价、通知公告、角色管理、实践申报、活动指导、成果统计等。老师以专业的视角和丰富的经验指出了汇报过程中存在的问题：现有的数据表设计太随意，表和表之间没有关联关系，部分关键字段没有建立索引，会影响数据库的查询效率等，后续我会改进这部分设计。 解决问题的情况：老师对我系统的总体设计给予了肯定，明确学生进入个人主页后，在活动列表页可以对参与的三下乡活动进行评价的操作；进入活动评价模块，可以对评价记录进行修改、删除和按评价状态筛选的操作。教师登录系统后，进入活动管理模块，可以对三下乡活动进行评价。不同角色连接不同功能 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年12月24日 报告和交流内容：期中检查与技术指导。通过腾讯会议平台组织召开毕业设计小组期中线上进度检查会议，老师了解毕业设计进展情况，针对部分学生设计进度滞后，查找原因。我设计进度正常，得到了老师的肯定和表扬。会议特别强调：要求全体成员充分利用寒假窗口期，按照毕业设计时间规划要求，专注毕业设计、强化技术攻关等措施，确保设计任务保质提前或如期完成。 解决问题的情况：老师建议我在系统设计时，管理员可以在新闻列表页通过输入标题来搜索相关新闻，也可以进入新增新闻的页面。对于已发布的新闻，管理员可以进行批量删除。学生和教师登录系统后，可以浏览三下乡活动新闻，但不能进行编辑或删除操作。各角色要有不同权限处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年02月25日 报告和交流内容：了解系统运行情况及论文初稿检查指导，包括论文结构、论述逻辑和语言表达等方面。对经常容易犯错的共性问题指出以下几点让我们注意改正：图表要有引导说明 、标题符号与前面要统一样式、参考文献格式不对 、代码截图字号太小、摘要过长、不简洁;关键词格式不对、页面不要随便空格、截图大小不统一、章节中文字太少，没有必要划分章节、图缺引导字样、表两侧开口不闭合、功能图、代码截图都要美观合理。 解决问题的情况：核查并检测论文初稿，老师指出了论文的格式以及逻辑问题，要求每位同学的初稿都要查重，同时提醒学生不要过多或依赖AI生成内容，避免出现AIGC过高问题。建议我们所有同学采用较为真实数据对设计系统进行功能和用户体验测试，通过各项数据输出也能观察到逻辑的合理性，便于及时发现问题查找原因。我们按以上内容逐项核查论文并进行改进。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年03月12日 报告和交流内容：检查终稿并指出相关问题，要求我们严格按照学校规定的论文格式规范进行书写并做最后的完善，重点要求论文中文字表达准确和流畅性，提高可读性。并对个别论文格式调整提出了具体要求:如摘要要简洁、论文右侧边距不对齐、系统功能结构图中的图与字体比例要协调、部分流程图的登录框要注意分支细节、参考文献格式要规范。 解决问题的情况：按导师指出的问题修改完善论文。我的系统在使用过程中会频繁访问后台相关功能接口，为保证系统能够快速获取三下乡活动信息变更的实际需求，确保在多用户同时操作的场景下，系统仍能保持快速而稳定的响应速度，老师提议采用线程模式处理，也建议我查阅文献资料、不断尝试新的方法与思路。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月10日 报告和交流内容：检查终稿并指出相关问题，要求我们严格按照学校规定的论文格式规范进行书写并做最后的完善，重点要求论文中文字表达准确和流畅性，提高可读性。并对个别论文格式调整提出了具体要求:如摘要要简洁、论文右侧边距不对齐、系统功能结构图中的图与字体比例要协调、部分流程图的登录框要注意分支细节、参考文献格式要规范。 解决问题的情况：按导师指出的问题修改完善论文。我的系统在使用过程中会频繁访问后台相关功能接口，为保证系统能够快速获取三下乡活动信息变更的实际需求，确保在多用户同时操作的场景下，系统仍能保持快速而稳定的响应速度，老师提议采用线程模式处理，也建议我查阅文献资料、不断尝试新的方法与思路。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月15日 报告和交流内容：通过老师核查，我对定稿论文进行了多次完善。论文格式老师也通过线上会议会议形式，我们注意答辩事项：从着装、到答辩要求都给以指导。要求自述中项目的任务、目的和意义要简略，功能和技术要详尽；答辩时操作系统时录入的数据先放到文档中储存，需要时复制粘贴，确保节省答辩时间。答辩中要自信、有礼貌，不卑不亢等。对老师提出的问题回答要声音适中、语言通顺流畅。对不会的问题态度要承认自己的不足，态度要诚恳。 解决问题的情况：在论文修改过程中，指导老师发挥了极为重要的引领作用。部分格式问题如标题后面是否空一行、表跨页、代码截图不统一、行文不清等问题都给以指出，我都一一修改完善。各项检测通过后，按老师要求迎接答辩。后续会按要求提交各项资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 总体完成情况 | 指导教师签名： 2025年05月07日 |  |  |  |  |  |