广州软件学院

毕业论文（设计）进度报告记录表

| 姓名 |  |  | 学号 |  | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 |  | 基于Spring Boot的社交平台构建与实现 |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年10月10日 报告和交流内容：围绕基于 Spring Boot 的社交平台构建与实现课题，与指导教师深入探讨户外社交应用的核心定位，明确以兴趣聚合为核心，规划用户画像构建、活动推荐、即时通讯等功能模块。沟通了前端 Vue 框架选型、后端 Spring Boot 架构搭建、MySQL 数据库设计及兴趣匹配算法等技术要点，梳理了项目背景与核心价值，明确分阶段工作计划及前置技术学习任务。 解决问题的情况：针对技术选型模糊、功能边界不清晰的问题，通过教师指导明确了技术栈组合与各模块核心目标；制定详细学习计划，启动 Spring Boot 框架、前端开发技术及数据库操作的系统学习，为后续开发奠定基础，确保项目按既定方向推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年12月30日 报告和交流内容：向指导教师汇报项目开发环境搭建情况，已完成 Spring Boot 核心依赖配置、数据库连接及开发工具调试，具备基础开发条件。说明当前在用户信息、动态内容等模块的增删改查功能开发中遇到的困境，包括数据库表设计逻辑混乱、接口调用流程不清晰等问题，提交初步的功能开发计划供教师审核。 解决问题的情况：根据教师指导，明确了数据库表设计规范，梳理出接口调用的核心流程，调整开发计划优先级，优先推进基础数据操作功能的编码与测试。通过查阅技术文档、参考同类项目案例，逐步解决表结构设计不合理的问题，确保基础功能模块开发有序衔接。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年01月14日 报告和交流内容：参与毕业设计论文规范化培训，系统学习开题报告、中期检查、论文定稿等全流程时间节点要求，掌握维普系统提交、查重检测的操作规范。向教师咨询论文结构框架、字体格式、参考文献著录等核心问题，结合历届论文常见格式错误案例，明确自身论文撰写的注意事项，同步汇报实习日志填写与实习总结撰写进展。 解决问题的情况：针对此前对论文格式规范不熟悉、维普系统操作不了解的问题，通过培训与教师指导已完全掌握相关要求；整理出论文撰写模板，明确各章节内容逻辑，规范实习相关材料的填写标准，确保后续论文创作与材料提交符合学术规范。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年02月28日 报告和交流内容：向指导教师提交论文初稿，详细汇报摘要撰写、文献引用、图表设计及测试环境说明等核心内容的完成情况。针对教师指出的摘要混杂致谢表述、会议论文引用缺少地点、时序图排列混乱、测试硬件参数缺失等问题，逐一确认修改方向与标准，明确初稿优化的核心任务。 解决问题的情况：按要求删除摘要中非研究性内容，重新聚焦研究背景、方法、成果与创新点进行凝练；补充完整会议论文引用的举办城市信息，规范文献引用格式；按模块层级梳理时序图生命线，提升图表可读性；查阅测试设备参数，补充服务器处理器、内存、存储等关键信息，确保初稿符合学术要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月08日 报告和交流内容：根据评阅老师意见及指导教师要求，汇报论文修改进展，重点说明摘要量化数据补充、表格引用规范及专业术语修正情况。提交补充实验数据后的摘要、修正后的参考文献列表及术语核查报告，咨询表格引用表述的具体规范与术语统一的注意事项，确保修改内容符合评阅要求。 解决问题的情况：在摘要中补充社交功能准确率、系统响应时间等量化数据，确保与实验部分一致；在对应章节补充表 2-7 的引用表述，明确表格与正文的关联逻辑；将全文 “数据索引” 统一修正为 “数据库索引”，并全面核查同类表述错误，有效提升论文的严谨性与专业性。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月18日 报告和交流内容：参与答辩相关事项指导，向教师确认答辩时间、签到要求及资料筹备清单，汇报系统演示视频制作、论文纸质版装订、查重报告准备等进展。咨询答辩 PPT 制作要点、自述时长分配及可能的提问方向，针对社交平台的架构设计、功能实现、安全认证等模块与教师梳理作答思路。 解决问题的情况：已按要求加入答辩组交流群，确认答辩顺序；完成系统演示视频录制（画面清晰、操作流畅），按规定份数装订论文纸质版，准备好查重报告及 AIGC 使用情况说明；调试好系统运行环境，准备备用演示设备及离线版本；按规范制作答辩 PPT，控制自述与演示总时长在 15 分钟左右，为答辩做好充分准备。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月24日 报告和交流内容：针对首次答辩情况，向指导教师汇报论文及系统存在的问题整改进展，包括功能模块补充、数据库优化、文献综述完善等工作。详细说明用户互动功能测试用例的补充情况、数据库查询效率的优化措施及最新相关研究成果的收集整理情况，提交阶段性整改报告供教师审核。 解决问题的情况：按整改方案完成用户互动功能测试用例的设计与补充，通过优化 SQL 语句提升数据库查询效率；查阅近三年相关领域核心文献，补充到文献综述部分，增强分析的针对性；按时间节点推进修订版论文撰写与系统功能优化，确保各项整改措施落实到位，为二次答辩做好准备。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年09月09日 报告和交流内容：向指导教师汇报论文终稿的纸质版装订与电子版整理情况，确认纸质版原始档案的胶装顺序，包括学校统一封面、诚信保证书、开题报告、成绩单、论文正文、封底等是否完整规范。提交按要求命名的电子资料，包括论文 PDF 版、查重报告简洁版及附件压缩包（含应用程序、源代码、数据库脚本等），咨询归档过程中的注意事项。 解决问题的情况：已按规定顺序完成纸质版档案的胶装，确保装订规范；电子资料均以 “学号 + 姓名 + 毕业论文（设计）” 命名，附件中包含完整的部署包、开发包及数据库相关文件，且标注了服务器类型、开发环境版本、数据库密码等关键信息；所有资料经自查符合归档要求，可按流程提交审核，完成毕业设计最终归档工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 总体完成情况 | 指导教师意见：75% 指导教师签名： 2025年11月27日 |  |  |  |  |  |