广州软件学院

毕业论文（设计）进度报告记录表

| 姓名 |  | 丘京华 | 学号 | 2140739210 | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 |  | 基于Spring Boot的高考志愿填报系统设计与实现 |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年10月10日 报告和交流内容：参与毕业设计首次指导会议，明确基于 Spring Boot 的高考志愿填报系统的课题背景、现实意义及核心任务。深入了解项目需覆盖需求分析、系统架构设计、数据库搭建、核心功能开发（考生信息管理、院校专业查询等）及系统测试优化等环节，清晰掌握 Spring Boot 框架运用、数据持久化技术等核心技术要求。 解决问题的情况：结合指导要求，梳理课题研究思路，初步拆解各阶段工作目标，制定详细的阶段性推进计划，明确数据采集、算法学习、模块开发等关键环节的时间节点，为后续有序开展课题研究奠定基础，确保按要求完成各阶段任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年01月02日 报告和交流内容：向指导老师汇报课题进展，已完成基础数据爬取（涵盖高校招生计划、录取分数线等）及系统核心框架的分层设计（数据层、服务层、控制层）。同时说明当前存在的问题：未开发登录界面及权限管理模块、数据爬取为静态模式、模拟填报流程与官方规则不一致、部分细节功能未落地。 解决问题的情况：认真记录指导老师指出的问题，逐一梳理问题根源，初步制定整改方案：计划优先开发用户身份验证及权限管理模块，研究动态数据同步技术，对照官方规则优化模拟填报流程，按优先级推进风险评估算法优化等细节功能，确保问题有序解决。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年01月14日 报告和交流内容：参加毕业设计论文规范化专题培训，系统学习各阶段时间节点划分、毕业实习规范、维普系统使用流程、论文格式标准（结构框架、参考文献著录等）及历届论文常见问题整改方案。结合课题实际，就论文结构编排、图表标注等疑问与指导老师进行沟通。 解决问题的情况：对照培训要求，整理论文撰写规范要点并形成笔记，修正前期论文框架规划中的不规范之处，明确参考文献 GB/T 7714 格式要求，提前规避格式排版、引用标注等常见问题，同时调整实习日志撰写节奏，确保符合提交标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年02月27日 报告和交流内容：提交论文初稿，向指导老师汇报初稿撰写情况，重点说明系统设计思路、核心功能实现及测试用例设计等内容。接收指导反馈，知晓摘要存在表述冗余、主观表述问题，测试用例覆盖不全，系统用例图绘制不规范等问题。 解决问题的情况：针对反馈问题制定修改计划，提炼摘要核心内容，删除冗余技术细节，将主观表述改为第三人称客观陈述；补充边界值测试及异常输入场景的测试用例；下载 StarUML 工具，按规范重新绘制系统用例图，明确系统边界与交互逻辑，确保初稿修改符合学术规范。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年03月28日 报告和交流内容：向指导老师汇报论文初稿修改情况，展示修改后的摘要、测试用例及系统用例图。接收二次指导反馈，了解到摘要中研究方法描述简略、时序图不规范、缺少设计原型图、部分表格未在正文引用等问题。 解决问题的情况：根据反馈补充 Spring Boot、MyBatis、Vue.js 等关键技术的应用说明；使用 StarUML 工具重新绘制时序图，补充对象激活条；学习 Axure 工具制作系统设计原型图，明确界面布局与跳转逻辑；在相关章节补充表 2-3 的引用说明，确保论文内容连贯严谨，按要求完善论文细节。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月14日 报告和交流内容：根据评阅老师意见修改论文后，向指导老师汇报修改情况，重点说明摘要技术指标补充、图表序号整理、文献格式统一、测试用例完善及系统架构图优化等工作。就修改过程中遇到的算法复杂度参数描述、图例设计等问题进行咨询。 解决问题的情况：按指导要求精准补充系统算法复杂度等关键技术指标；重新梳理图表序号，确保逻辑连贯；统一将参考文献格式修正为 GB/T 7714 标准；按 ±10% 范围设计极端情况测试用例，完善边界值测试；为系统架构图补充清晰图例，明确各元素对应功能模块，确保修改符合评阅要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月18日 报告和交流内容：参加答辩相关事项指导会议，明确答辩时间、到场要求及流程安排，汇报答辩准备进展，包括系统演示视频制作、论文纸质版装订、查重报告获取、AIGC 使用情况说明文档撰写等工作。就答辩 PPT 制作、问题预设等内容与指导老师沟通。 解决问题的情况：加入答辩组交流群，密切关注通知并确认答辩顺序；全面调试系统运行环境，排查技术故障并制定应急方案；按规范制作答辩 PPT，突出系统创新点与功能特色，合理分配自述与演示时间；预设设计思路、技术难点等相关问题，梳理应答思路，确保答辩顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月24日 报告和交流内容：答辩结束后，向指导老师汇报答辩情况，反馈答辩组提出的修改意见，展示当前论文修改版本，重点说明摘要技术指标量化、测试结果数据分析、安全性测试补充等工作的推进情况，就数据关联分析、安全测试用例设计等细节寻求指导。 解决问题的情况：按要求补充系统响应时间、并发处理能力等核心技术参数的具体数值；在正文增加表 2-2 测试结果的分析段落，关联系统设计目标剖析优势与待优化点；设计用户信息加密、SQL 注入防护等安全场景的测试用例，明确测试步骤与判定标准，确保论文终稿符合质量要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 总体完成情况 | 指导教师意见：95% 指导教师签名： 2025年05月12日 |  |  |  |  |  |