广州软件学院

毕业论文（设计）进度报告记录表

| 姓名 |  |  | 学号 |  | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 |  | 基于Spring Boot的校园论坛系统设计与实现 |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年10月20日 报告和交流内容：就毕业设计选题展开深入交流。以高校师生与管理人员为服务对象，设计一套基于SpringBoot框架和Redis 缓存技术的轻量级校园论坛系统，最终确定毕设题目为“基于Spring Boot的校园论坛系统设计与实现”，校园论坛系统为师生及管理员提供了内容发布、互动交流与信息管理的核心功能。管理员通过权限分级管理用户角色，分配权限，审核帖子；亦可创建学术专区、发布课程资源；学生能够按兴趣选择板块发布图文帖子。 解决问题的情况：最终确定以“基于Spring Boot的校园论坛系统设计与实现”作为研究课题。明确要求采用前后端分离架构搭建开发环境 ，确定了设计采用的技术和设计的核心功能模块。并要求我在维普论文管理系统中进行提交各项数据，遇到问题及时和老师沟通。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年10月28日 报告和交流内容：下达毕业设计任务书，确定系统功能模块：帖子 管理（发布/审核/分类）、互动交流（评论/点赞/分享）、板块运营（校园资讯、学术 学习）、数据统计（帖子分析、用户活跃度）、个人信息修改（昵称，头像）。制定了详细的时间规划表：系统核心功能的设计、中期检查、论文初稿完成、查重检测和答辩，都有详细的时间安排，要求我们按时间规划表进行设计。 解决问题的情况：明确设计任务和设计规划表安排：2024年11月10前完成系统开发框架的搭建；2024年12月20日前完成核心功能的系统设计以及编码实现；2025年1月20日前完善系统功能设计并参加中期检查； 2月20日前进一步完善作品； 3月10日前完成论文初稿撰写与改进； 3月30日前完善论文并完成论文提交，同时要进类型查重检测和AIGC检测；25年4月末准备答辩并提交论文相关资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年11月20日 报告和交流内容：设计过程指导。老师询问了我的设计情况，对系统架构和功能模块设计给予肯定，整体架构已搭建完毕，探讨审核员成功登录校园论坛系统后，点击“帖子管理”模块，进入帖子管理列表页，可按状态筛选所有帖子。管理员可新增/删除普通管理员账号，分配权 限等级。管理员账号进行锁定、解锁或操作日志追溯。 解决问题的情况：老师对我系统的总体设计给予了肯定，经指导后我对角色分配和功能有了清晰认知。用户群体主要由系统管理员、普通管理员、审核员、普通用户组成。确定结合系统实体关系 E-R 图得出用户表、评论表、帖子表。我按老师指导要领，后续持续改进。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年12月24日 报告和交流内容：期中检查与技术指导。通过腾讯会议平台组织召开毕业设计小组期中线上进度检查会议，老师了解毕业设计进展情况，我完成系统需求分析文档，设计用户角色及核心功能模块、数据库设计初稿完成，用户表、帖子表、评论表关系已建模，但高并发场景下性能需优化；前端实现登录/注册界面及帖子列表页等页面。老师会议特别强调：要求全体成员充分利用寒假窗口期，按照毕业设计时间规划要求，专注毕业设计、强化技术攻关等措施，确保设计任务保质提前或如期完成。 解决问题的情况：与老师沟通后改进以下技术：数据库初步添加Redis缓存，测试环境下响应速度提升，老师建议我在系统设计时，多进行单元测试，确保每个模块的功能都能正常运行，最后再做整体运行测试。测试中采用较为真实的数据进行，发现问题及时查找原因并改进。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年02月25日 报告和交流内容：过程指导及论文初稿检查指导。推荐算法需补充AB测试数据对比纯热度排序效果；建议压力测试时模拟不同地域用户并发请求；注意算法参数可配置化，以便于毕设答辩演示。对经常容易犯错的共性问题指出以下几点让我们注意改正：摘要过长、不简洁、关键词格式不对、图表要有引导说明、标题符号与前面要统一样式、参考文献格式不对、代码截图字号太小、页面不要随便空格、截图大小不统一、表两侧开口不闭合、截图要合理有图的引导字样。 解决问题的情况：前端兼容性采用Chrome/Firefox/Edge主流浏览器适配完成。核查并检测论文初稿，要求每位同学的初稿都要查重。老师指出了论文的格式以及逻辑问题，建议我们所有同学采用较为真实数据对设计系统进行功能和用户体验测试，通过各项数据输出也能观察到逻辑的合理性，便于及时发现问题查找原因。我们按以上内容逐项核查论文并进行改进。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年03月12日 报告和交流内容：技术指导和检查终稿并指出相关问题，要求我们严格按照学校规定的论文格式规范进行书写并做最后的完善，重点要求论文中文字表达准确和流畅性，提高可读性。并对个别论文格式调整提出了具体要求:如摘要要简洁、论文右侧边距不对齐、系统功能结构图中的图与字体比例要协调、部分流程图的登录框要注意分支细节、参考文献格式要规范。 解决问题的情况：完成了压力测试报告，添加AB测试模块，推荐点击率提升19%，并在论文中体现；老师建议性能方面采用集群部署，用JWT令牌加固方案防止安全漏洞。我按此方式解决了这一难题。通过本次指导，我在系统安全和系统性能方面的技能都得到提升，使系统设计更加专业。并按老师指出的论文问题进一步修改完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月15日 报告和交流内容：技术指导及核查定稿论文。老师通过线上会议形式指导我们注意答辩事项：从着装、到答辩要求都给以指导。要求自述中项目的任务、目的和意义要简略，功能和技术要详尽；答辩时操作系统时录入的数据先放到文档中储存，需要时复制粘贴，确保节省答辩时间。答辩中要自信、有礼貌，不卑不亢等。对老师提出的问题回答要声音适中、语言通顺流畅。对不会的问题态度要承认自己的不足，态度要诚恳。 解决问题的情况：技术改进方面：同时发布后的帖子可以在帖子最新版、帖子热门版模块中看到，网络用户可根据个人喜好和需求从电脑端浏览感兴趣的帖子，帖子内容具有较高的曝光率，提高了网络用户的归属感和参与感。经过老师多轮审核检查，论文的整体结构更加合理，内容更加充实，逻辑性显著增强，格式也更加规范。后续会按老师要求提交各项资料存档。 |  |  |  |  |  |  |
| 总体完成情况 | 指导教师签名： 2025年05月07日 |  |  |  |  |  |